**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗЕЛЁНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТРОИЦКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.09.2021г. № 16

**с. Зелёная Поляна**

 О проведении месячника осенней санитарной очистки и благоустройства территорий

В целях улучшения санитарно - экологической обстановки на территории Зелёнополянского сельсовета

**постановляю:**

1. Провести с 20 сентября по 20 октября 2021 года месячник осенней санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке, благоустройству и территорий поселений, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника осенней санитарной очистки и благоустройства на территории сельсовета.

3. Активизировать работу по выявлению нарушений правил благоустройства и санитарного содержания территорий и составлению протоколов об административных правонарушениях.

4. Руководителям предприятий, всех форм собственности рекомендовать:

 - разработать план-задание по проведению месячника осенней санитарной очистки на своих территориях;

- вести учет всех мероприятий по санитарной очистке согласно плана – задания.

5. Обеспечить регулярное освещение проведения месячника санитарной очистки на информационных стендах в с. Зеленая Поляна, п. Степной и с. Вершинино, на сайте Администрации сельсовета.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава сельсовета С.В. Алтухова

 Утвержден:

постановлением

Администрации Зелёнополянского сельсовета

от 02 сентября 2021 года № 16

План мероприятий

по проведению месячника осенней санитарной очистки

и благоустройства Зелёнополянского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  | Исполнитель  | Сроки исполнения  |
|  | Подготовка и доведение плана осеннего благоустройства территорий и объектов до исполнителей | Администрация сельсовета. | До 06.09.2021 |
| 2. | Проверка готовности служб, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности к проведению месячника по благоустройству закрепленных территорий и расположенных на них объектов | Администрация сельсовета. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). | До 06.09.2021 |
| 3. | Провести общесельский субботник по уборке закрепленных территорий | Администрация сельсовета, Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). | 08.10.2021 |
| 4. | Акция «чистая пятница» | Администрация сельсовета, Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). | Каждая пятница  |
| 5. | Очистка площадей и дорог от мусора.  | Администрация сельсовета.Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию) | Ежедневно |
| 6. | Приведение в порядок улиц, парков, закрепленных улиц и прилегающих территорий к предприятиям, организациям и учреждениям  |  Администрация сельсовета.Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители.  | До 15.10.2021 |
| 7. | Приведение в порядок мемориальных комплексов и мест захоронения | Администрации сельсоветов, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. | До 20.10.2021 |
| 8. | Приведение в порядок наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений | Балансодержатели, Администрации поселений | До 20.10.2021 |
| 9. | Размещение объявлений о проведении месячника и субботников на доске объявлений и на сайтах Администрации сельсовета | Администрации сельсоветов, Администрация района | До 17.09.2021 |
| 10. |  Ликвидация несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов | Администрация сельсовета.Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители.Административные комиссии | До 20.10.2021 |
| 11. | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам | Балансодержатели.Администрация поселения.  | До 20.10.2021 |
| 12. | Организация субботников с жителями по санитарной очистке уличных и дворовых территорий | Администрация сельсовета  | ежедневно |