**Администрация Зелёнополянского сельсовета**

**Троицкого района Алтайского края**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2019г. № 11

с. Зеленая Поляна

В целях организации благоустройства и санитарной очистке населенных пунктов сельсовета в весенне-летний период 2019 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Зелёнополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Зелёнополянского сельсовета в весеннее – летний период времени 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Зелёнополянского сельсовета:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

2.2. Провести 8, 15, 21, 22, 28, 29 апреля (в случае неблагоприятных метеоусловий - в другое время) дни благоустройства территории Зелёнополянского сельсовета.

3. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета С.П. Сокол

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К распоряжению администрации Зелёнополянского сельсовета от 04.04.2019г. №11**

**План работы по благоустройству и санитарной очистке территории Зелёнополянского сельсовета в весеннее – летний период времени 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Уборка территорий населенных пунктов | В течение всего периода | Сокол С.П.. |
| 2 | Рейды комиссии по благоустройству | В течение всего периода | Комиссия по благоустройству  Алтухова С.В. |
| 3 | Озеленение:  - Ликвидация старых деревьев        - Посадка деревьев и кустарников  (в центре села, около ДК)    - Разбивка газонов, цветников, цветочных клумб (около административных зданий, в центре села)        - полив цветочных клумб, цветников      - прополка цветников        - Обкашивание сорной растительности (обочина дорог) | май        май    май        В течении периода          в течение всего периода | Сокол С.П.          Сенченко Л.А.    Сенченко Л.А.  Эртель А.В.  Эртель А.В.  Лучинкина А.В.  Эртель А.В.  Лучинкина А.В.  Руководители всех организаций    . |
| 4 | Пожарная безопасность:  - минерализация (опашка  населенных пунктов)  - Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности. | С апреля по октябрь | Сокол С.П.  Депутаты, общественные организации |
| 5 | Уличное освещение:  - организация работы по замене  ламп, уличного освещения | В течение всего периода | Сокол С.П.  Винокуров В.С. |
| 6 | Ликвидация стихийных свалок:  - проведение субботников (в центре села, около памятников, по улицам)  - организация вывозки мусора | Апрель - май - июнь | Жерикова И.В.  Алтухова С.В.  Сокол С.П. |
| 7 | - Выполнение работ по уборке и ограждению территории кладбищ и прилегающих к ним территорий  - Организация субботников, информирование населения | Май | Сокол С.П..  Сенченко Л.Н.  Комиссия по вопросам экологии и благоустройства |
| 8 | Обустройство мест для контейнеров под мусор | Май | Сокол С.П. |
| 9 | Организация услуг по сбору и вывозу мусора | В течение всего периода | Сокол С.П. |
| 11 | Реконструкция памятников:  - побелка  - покраска | До 6 мая  До 6 мая | Юшкова Л.Ф.  Мезенцев С.А.  Москвитина Л.Н. |
| 12 | Благоустройство парка:  - очистка парка  - установка лавочек  - посадка новых деревьев | С мая по август | Сенченко Л.Н.  Шнайдер Е.А.  Сокол С.П. |
| 13 | Обустройство спортивной и детской площадок | В течение всего периода | Сокол С.П. |